Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

UMOWA

Nr 2151……….2026

zawarta w dniu ……………………. w Kampinosie

pomiędzy:

Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos, NIP 118-200-43-80, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Piotra Grzelaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Hanny Dobrzyńskiej,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………..……..….…, zwanym dalej WYKONAWCĄ,

dalej łącznie zwanymi STRONAMI.

Realizując zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 157a pkt 1 ustawy z dnia                               5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2026 r. poz. 646), została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie w ramach infrastruktury ochrony ludności”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie przy ul. Szkolnej 5, dz. ew. nr 94/7 
w obrębie 0001 Kampinos.

- Szczegółowy zakres opracowania określono w opisie przedmiotu zamówienia zawartym 
w treści zapytania ofertowego.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i na jego podstawie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania wraz 
z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami:

- dokumentacja projektowa - projekt budowlany – 5 egzemplarzy,

- projekt wykonawczy (techniczny) – 5 egzemplarzy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 2 egzemplarze,

- przedmiar robót  - 2 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

- Wszystkie koszty opracowań i uzgodnień obciążają Wykonawcę.

- Kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę stanowiącą przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego według następujących zasad:

- dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na pendrive,

- zakres dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej (na pendrive) ma być identyczny ze sporządzonym w formie papierowej,

- dokumentacja wykonana w formie elektronicznej musi być zapisana w plikach uniemożliwiających dokonywanie w nich zmian – w formie PDF; dodatkowo kosztorysy należy przekazać w formacie edytowalnym, tj. ath,

- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru podpisany przez Strony.

- Zamawiający wskazuje, że przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności              i obronie cywilnej nie przewidują obowiązku oznaczania dokumentacji projektowej budowli ochronnej klauzulą tajności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia powstanie konieczność udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, wytworzenia przez Wykonawcę materiałów zawierających informacje niejawne albo wykonywania innych czynności związanych z dostępem do takich informacji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Dostęp do informacji niejawnych może zostać udzielony wyłącznie osobom spełniającym wymagania określone w przepisach prawa, odpowiednio do klauzuli tajności udostępnianych informacji oraz sposobu i miejsca ich przetwarzania.

- W przypadku informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” osoby wykonujące czynności związane z dostępem do takich informacji zobowiązane są spełniać wymagania określone w art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w szczególności posiadać pisemne upoważnienie, jeżeli nie posiadają odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, oraz odbyć szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę informacji niejawnych udostępnionych lub wytworzonych w związku z realizacją zamówienia, stosownie do nadanej im klauzuli tajności oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ich przetwarzania, przechowywania, przekazywania i ochrony.

- Szczegółowe zasady udostępniania Wykonawcy informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami zawierającymi takie informacje zostaną określone przez Zamawiającego przed udostępnieniem tych informacji, odpowiednio do ich klauzuli tajności, sposobu                      i miejsca przetwarzania oraz zakresu czynności powierzonych Wykonawcy.

# §2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zgody z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, uzyskał informacje od Zamawiającego niezbędne do wyceny prac, wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje i warunki w zakresie wynikającym z obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz 
z przekazywaną kompletną dokumentacją).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejsza umowę, w tym w szczególności dokumentację projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także będzie zawierała wszelkie opracowania, analizy, obliczenia, uzgodnienia i rozwiązania techniczne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji inwestycji bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek konsultowania rozwiązań technicznych z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do wdrożenia projektu, zalecanych w warunkach technicznych, decyzjach wymaganych do zatwierdzenia projektu.

- Wykonawca jest zobowiązany informować pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu lub możliwości wystąpienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia analizy zgodności projektowanego obiektu              z wymaganiami przewidzianymi dla budowli ochronnej kategorii U1, wynikającymi                              z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

# §3

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej wraz 
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 15 grudnia 2026 r.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się także do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz 
w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski od dnia wezwania Zamawiającego.

# §4

Odbiór

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą przedmiot odbioru w ilości egzemplarzy określonych w §1 ust. 5.

- Wykonawca dostarczy 1 komplet materiałów w wersji elektronicznej na pendrive, zgodnie 
z §1 ust. 7.

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wykrycia wad, każdorazowo Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin usunięcia wad wydłuża okres, o którym mowa w ust. 4.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy w całości lub 
w części, jeżeli przekazana dokumentacja projektowa zawiera wady, braki, nieścisłości lub inne niezgodności z umową, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa albo zasadami wiedzy technicznej. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, 
w szczególności uniemożliwiających wykorzystanie dokumentacji zgodnie z jej celem, przeznaczeniem lub wymaganiami niezbędnymi do realizacji inwestycji, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a po ich usunięciu dokumentacja podlega ponownemu zgłoszeniu do odbioru.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku będzie sporządzony, po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu, protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji, w tym ujawnione po odbiorze, 
w szczególności na etapie realizacji robót budowlanych.

# §5

Gwarancje

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, braki i błędy dokumentacji projektowej, w tym ujawnione po odbiorze oraz na etapie realizacji robót budowlanych, niezależnie od dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe stanowiące przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

  - W razie ujawnienia w ww. okresie wad lub błędów całości lub części dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - W przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania stosownych poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego oraz do uczestnictwa w naradach technicznych, wizjach lokalnych i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do usunięcia skutków wad dokumentacji..

  - Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji projektowej, w tym zobowiązany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, wynikających 
w szczególności z konieczności:

- wprowadzenia zmian projektowych,

- wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- wstrzymania robót,

- wydłużenia czasu realizacji inwestycji,

- opracowania dokumentacji zamiennej lub uzupełniającej.

  - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania stosownych poprawek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# §6

Wynagrodzenie i płatność

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w §1 łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie: ………..……..), w tym kwota netto ……………. zł (słownie: …………………………) + podatek VAT w wysokości ………….. zł (słownie: ……….),   zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, map do celów projektowych, jak również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty związane 
z ryzykiem Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej pozostaje niezmienne przez okres realizacji Umowy z zastrzeżeniem § 9 Umowy („Kary umowne”) oraz w przypadku zmian, o których mowa w §12 Umowy („Zmiany umowy”).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos NIP:1182004380

Odbiorca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang.: split payment) przewidzianego                  w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

    - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej,

    - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

3) W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych     w pkt. 2) powyżej, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym                              w Umowie powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres Zamawiającego wskazany w ust. 8 powyżej) o fakcie złożenia przez niego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej Umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno–prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury złożonej za pośrednictwem ww. Platformy przy pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP 1182004380. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po wykonaniu                     i odebraniu wszystkich prac stanowiących Przedmiot Umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego                                    i Wykonawcę protokół odbioru wystawiony po zakończeniu i odbiorze całości prac, tj. po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną ostateczną decyzją 
o pozwoleniu na budowę.

§ 7

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur-KSeF

      - Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy                            z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy.

      - Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych                               w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

      - Zapłata  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  nastąpi  w  oparciu  o  wystawioną  na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany    w treści faktury w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy.

      - Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę  do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

      - Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania                         w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

      - Jeżeli  ustawa  o  VAT  dopuszcza  możliwość  udostępnienia  Zamawiającemu  faktury 
w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

  - Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza;

  - e-mail: faktury@kampinos.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

      - Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona                                      z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

      - Zasady o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

      - Informacje dotyczące zasad wystawiania faktur w KSEF:

Wystawiając fakturę dla Urzędu Gminy Kampinos należy wypełnić dane na fakturze 
w następujący sposób:

- Element Podmiot 1 (odnoszący się do SPRZEDAWCY) – jest to część przeznaczona na Państwa dane.

- Element Podmiot 2 (odnoszący się do NABYWCY) – w tej części należy wskazać dane JST (Gminy Kampinos) oraz zaznaczyć wartość „1” w polu JST.

Wskazanie wartości „1” w polu JST oznacza, iż faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST.

Dane, które należy wskazać na fakturze w polu Podmiot2 (Nabywca):

Gmina Kampinos

ul. Niepokalanowska 3,

05-085 Kampinos

NIP: 1182004380

- Element Podmiot 3 (odnoszący się do ODBIORCY) – w tej części należy wskazać dane jednostki  podrzędnej JST (Urzędu Gminy Kampinos) i przypisać jej rolę nr 8 (JST - odbiorca).

Dane, które należy wskazać na fakturze w polu Podmiot3 (Podmiot inny: JST-odbiorca):

Urząd Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

NIP: 5291453156

W dalszej części należy uzupełnić pozostałe dane związane z fakturą.

# §8

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na realizację umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu Umowy,

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni po terminie zapłaty, mimo wezwania złożonego na piśmie przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinno także zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego przekaże prace i sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych prac, według stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu 
o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac projektowych.

# §9

Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w rozumieniu §8 Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego od terminu zapisanego w §3 ust. 1 Umowy,

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego łącznego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 3 ust. 1  Umowy,

- za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego łącznego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian projektowych lub wykonania robót dodatkowych albo zamiennych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy przypadek takiej wady.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kary naliczone do dnia odstąpienia pozostają w mocy.

- Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

- Kary, o których mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych 
z należnym mu wynagrodzeniem.

- Kary umowne naliczone z różnych tytułów mogą być sumowane.

- Jeżeli przyczyna naliczenia kary umownej stanowi jednocześnie wyłączną przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiającemu przysługuje jedna kara umowna bądź z tytułu odstąpienia bądź z tytułu tej przyczyny – w zależności, która z nich jest w wyższej wysokości.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych z któregokolwiek 
z tytułów przewidzianych w niniejszym paragrafie, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (§ 9 ust. 4).

# §10

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

- Nadzór autorski obejmuje:

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - pisemne uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych,

  - ewentualną korektę dokumentacji projektowej w przypadku jej wad, braków, konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu, które wynikną z przyczyn technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robót w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze robót,

  - aktualizację kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia mailowo lub pisemnie wnioski przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1.

- Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy. Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego o konieczności stawienia się na budowie co najmniej jeden dzień roboczy przed datą spotkania.

# §11

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w zakresie             i na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, oraz że korzystanie z tej dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, stanowi  przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem Umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu Umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu Umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- używania i wykorzystywania Przedmiotu Umowy do realizacji inwestycji,

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

- publicznego prezentowania opracowania ww. projektu,

- nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Projektanta osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

- rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny,

- wykorzystywania opracowania ww. projektu w innych postępowaniach związanych,  
w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zapytania ofertowego oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji,

- tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji.

- Przedmiot Umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia zapytania ofertowego/ postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu Umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu Umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

- Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w §4 ust. 7 Umowy, w tym przebudowy, rozbudowy, modernizacji, remontu, odtworzenia, zmiany sposobu użytkowania oraz wykorzystania dokumentacji przy realizacji kolejnych etapów inwestycji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia                      i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                      z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie                        z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy opracowania ww. projektu i opracowań towarzyszących.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

# §12

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

- konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

# §13

Podwykonawcy

1. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem każdej umowy z podwykonawcą, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

5. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami winna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

8. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu prac przewidzianych do wykonania,

b) wynagrodzenia i terminy płatności,

c) możliwość rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

9. Zamawiający może uzależnić wypłatę wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy od przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy poprzez przedstawienie dowodu przelewu lub oświadczenia podwykonawcy

# §14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy, Strony będą rozstrzygać 
w drodze reklamacyjnej i polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności – przed sądem powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli reprezentujących go w zakresie wykonywania przedmiotu umowy oraz postanowień niniejszej umowy w osobach:

- Mariusz Tempczyk – tel. (22) 718 91 09, e-mail: m.tempczyk@kampinos.pl,

- Alicja Kopaczewska – tel. (22) 718 91 07, e-mail: a.kopaczewska@kampinos.pl.

- Wykonawca wyznacza ze swojej strony przedstawiciela reprezentującego go w zakresie wykonywania przedmiotu umowy oraz postanowień niniejszej umowy 
w osobie:………………………………...., wskazując przy tym projektantów w osobach

  - projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr ……………….., członka Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………………………………………….., pełniącego funkcję głównego projektanta i koordynatora wszystkich branż objętych dokumentacją projektową,

  - projektanta w specjalności instalacyjnej (sanitarnej),  posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr …………………………….., członka Izby Inżynierów Budownictwa nr …………………………………………………..,

  - projektanta w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr …………………………….., członka Izby Inżynierów Budownictwa nr ……………………………………………………

- Zmiana osób określonych w ust. 3 i ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i może nastąpić poprzez uprzednie pisemne powiadomienie o takiej zmianie drugiej strony umowy przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej strony umowy.

# §15

Integralną częścią Umowy jest klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

# §16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO

2. Oferta Wykonawcy

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  - Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Kampinos (adres: 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 adres e-mail: urzad@kampinos.pl, numer telefonu: 22 725 00 40).

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw.            z ustawami szczególnymi. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  - Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do usunięcia danych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  - Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

  - Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.