Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMOWA

o roboty budowlane

nr 2151.     .2026

zawarta w dniu …………………. r. w Kampinosie

pomiędzy:

Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, NIP 118-200-43-80, REGON 013271306, reprezentowaną przez:

Piotra Grzelaka - Wójta Gminy,

Hannę Dobrzyńską- Skarbnika Gminy (kontrasygnata)

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej WYKONAWCĄ,

łącznie dalej zwanymi STRONAMI.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska”

Realizując zamówienie publiczne udzielone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.134.2020 Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 grudnia 2020 r., została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska”, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, niniejszą umową, technologią, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, które są integralną częścią umowy.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje 
o przedmiocie umowy oraz pełny, kompletny i spójny zakres robót wynikający z dokumentacji technicznej, zapytania ofertowego oraz projektu umowy, niezależnie od ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego oraz dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania i zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót 
i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 10 ust. 1 umowy.

§ 2

- Wykonawca potwierdza, iż przy zachowaniu najwyższej staranności zna istniejący stan faktyczny terenu objętego przedmiotem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac lub ich etapowania                                  w przypadku zaistnienia przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawierania umowy, przy czym zmiana ta nie może naruszać istoty świadczenia.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie robót w terminie do 2 dni od podpisania umowy.

- Zakończenie robót do dnia  30 kwietnia 2026 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w oparciu o stosowny protokół przekazania w terminie ustalonym z Wykonawcą w dniu podpisania umowy, jednakże nie później niż                 w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu placu budowy od przedstawiciela Zamawiającego do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.

- Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan terenu oraz znajdujące się na nim obiekty do czasu wykonania przedmiotu umowy                            i przekazania Zamawiającemu.

- Za termin zakończenia robót  uważa się datę dostarczenia do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru, pod warunkiem faktycznego zakończenia robót i kompletności dokumentacji powykonawczej..

- Odbiór przedmiotu umowy (podpisanie protokołu odbioru końcowego), obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych, uporządkowanie terenu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, winien zostać wykonany do dnia 07.05.2026 r.

§ 4

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest kierownik budowy                w specjalności drogowej: …………………………………………………..…….…………….., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………………………………….……

- Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w osobie: Mariusz Tempczyk, tel.: (22) 718 91 09, Alicja Kopaczewska, tel. (22) 718 91 07.

- Zamawiający ustala na inspektora nadzoru osobę: ……………………………………..……, tel. …………………, e-mail: ………………………………………………………………..….

- Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej z adresów wskazanych w umowie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, a w sprawach nie cierpiących zwłoki lub zagrożenia zdrowia lub życia także ustnie/telefonicznie, 
a następnie potwierdzona przez Zamawiającego w jednej z form określonych wyżej.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 3 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga każdorazowego pisemnego (przesłania za pomocą poczty elektronicznej) zawiadomienia przez Strony umowy o tym fakcie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy kierownika budowy, z jednoczesnym doręczeniem kserokopii uprawnień oraz kserokopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, których inspektor będzie wymagał.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia wad i usterek. Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty lub usuwać wady i usterki zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

- Wymagana jest obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas odbiorów i narad koordynacyjnych.

- W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie, nie później niż w terminie 2 dni przed planowaną zmianą.

- Zaproponowany przez Wykonawcę kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu umowy.

- Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków.

- W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w pkt 12 lub braku zgody, o której mowa 
w pkt 11, Wykonawca w ciągu 2 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe wykonanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn                       i urządzeń. Na każde żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

- zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm 
i aprobat technicznych,

- przy użyciu materiałów zakupionych przez siebie, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) oraz okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą albo aprobatą techniczną, każdego używanego na budowie w robotach wyrobu,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- przejęcie terenu robót (placu budowy) od Zamawiającego,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na koszt własny,

- każdorazowe wstrzymanie robót na polecenie Zamawiającego,

- zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe,

- dbanie o porządek na terenie robót, bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego  w  trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- przestrzeganie, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r.  o odpadach, a powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

- zapewnienie przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz dozoru mienia na terenie robót, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów, 
na terenie przyjętym od Zamawiającego i poza nim, a związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub termin ich zakończenia,

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy w myśl jej zapisów,

- uporządkowanie po zakończeniu terenu robót, usunięcie z terenu robót wszystkich urządzeń Wykonawcy, nadwyżek materiałów i odpadów, pozostawiając teren robót 
w należytym stanie, możliwym do przyjęcia przez Zamawiającego,

- usunięcie wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi                       i gwarancji,

- Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco, w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami i przekazuje Zamawiającemu przy odbiorze,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu Zamawiającego, także w okresie rękojmi i gwarancji..

§ 6

- Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami                                i przepisami prawa budowlanego przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, realizując przyjęte na siebie obowiązki wynikające z treści § 5.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do powołania się na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wywołane z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą posiadające wiedzę, wymagane uprawnienia, które winny być utrzymywane tak długo jak tego wymaga umowa dla zachowania ilości i jakości robót. Brak odpowiednich kwalifikacji personelu traktowany będzie jako nienależyte wykonanie umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi albo może powierzyć, wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                         z Podwykonawcą.

- Wykonanie prac w Podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości 
w wymiarze 60 miesięcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna swój bieg od dnia bezusterkowego odbioru prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad związanych z funkcjonowaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania gwarancji w terminie 1 tygodnia od daty jej wykrycia.

- Wykonawca ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac uprzednio zakwestionowanych jako wadliwe.

- Zamawiający ustala, że ostateczny pogwarancyjny odbiór odbędzie się nie później niż 
1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

- W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego, Wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

- Gwarancja obejmuje całość zamówienia i nie może być ograniczana tylko do niektórych rodzajów wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz                          w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania należytego wykonania umowy.

§ 9

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową

- Odbiór końcowy dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                                     i Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o gotowości do odbioru                          w terminie zakończenia robót.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru;

- Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych robót dotkniętych wadami osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w wyznaczonym terminie,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz możliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, jeżeli usunął je przed upływem wyznaczonego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do odbioru pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego. Zawiadomienie o całkowitym zakończeniu robót przewidzianych niniejszą umową powinno nastąpić po uporządkowaniu terenu budowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.                       Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawców.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie udzielonej gwarancji jakości robót - Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Po usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Zgłoszenia Wykonawca dokona na piśmie.

- W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad i usterek w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia.

- Fakt powstania wady stwierdzany jest stosownym protokołem spisanym po oględzinach. Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o terminie oględzin z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odpowiedni czas na ich usuniecie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie umowne, które wyraża się kwotą: …………….. zł brutto (słownie: ………………………..), w tym kwota netto: ……………….. zł, plus podatek VAT w kwocie  ……………….zł.

- Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat 
i  podatków, opłat celnych, obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem                   i likwidacją terenu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, obsługą geodezyjną, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami                            i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy od Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania  oferty nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane jednorazowo, na podstawie faktury VAT po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu .

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego                 w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych                   w pkt. 2, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia                     z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności  bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej.

- Dane Zamawiającego niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, NIP 1182004380

Odbiorca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

§ 12

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur-KSeF

1.    Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy.

2.     Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3.     Zapłata  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  nastąpi  w  oparciu  o  wystawioną  na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury  w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy.

4.    Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę  do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5.   Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania                            w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6.     Jeżeli  ustawa  o  VAT  dopuszcza  możliwość  udostępnienia  Zamawiającemu  faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a) Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: faktury@kampinos.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie                    z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7.  Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona                                            z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8.   Zasady o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 13

- Zamawiający zastrzega kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 10                ust. 1, zwanego dalej „wynagrodzeniem”, w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2, nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto;

    - za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia brutto;

    - za wykonanie przedmiotu umowy w sposób nienależyty, jeśli nie jest możliwe usunięcie wad a Zamawiający nie zdecydował się na odstąpienie od umowy –                  w wysokości 10% wynagrodzenia;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

- Kary umowne z tytułów określonych w par. 13 ust. 1 pkt 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych 
z wystawionej faktury.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Jeżeli przyczyna naliczenia kary umownej stanowi jednocześnie wyłączną przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiającemu przysługuje jedna kara umowna bądź z tytułu odstąpienia bądź z tytułu tej przyczyny – w zależności, która z nich jest w wyższej wysokości.

- Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

§ 14

- Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je bez zgody Zamawiającego i nie kontynuuje robót przez 5 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece, że nie gwarantuje to wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie albo w inny sposób narusza jej istotne postanowienia.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny                            z umową,  zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

- Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający:

- opóźni termin przekazania placu budowy o 10 dni roboczych od terminu ustalonego                 w § 3 ust. 2 umowy.

- odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac                     według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie                           z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                        i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15

- Zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w zakresie:

- zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć      i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,

- działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót,

- konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- zmiany zakresu rzeczowego usług w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w przypadku:

- zmiany stawek podatku VAT,

- zmiany zakresu zamówienia, niepowodującej rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

- Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony, określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w ust.1, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

- Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej, jakiegokolwiek związanego z nią wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy,
to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe.

§ 16

- Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.

- W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

  - Klauzula RODO

  - Oferta Wykonawcy

  - Zapytanie ofertowe

## ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  - Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Kampinos (adres: 05-085 Kampinos,                                ul. Niepokalanowska 3 adres e-mail: urzad@kampinos.pl, numer telefonu: 22 725 00 40).

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawami szczególnymi. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani profilowania. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do usunięcia danych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  - Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

  - Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.